|  |  |  | # BIÊN BẢN HỌP DỰ ÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án | Tòa Án – Hệ thống giám sát tòa án |  |  |  |  |
| Mã hiệu DA | 2025-TOAAN-EVO-GSTA |  |  |  |  |
| Tiêu đề cuộc họp | Trao đổi về tình hình nhân sự và tiến độ dự án |  |  |  |  |
| Thời gian | Từ 15h10 Đến 15h40 ngày 29/12/2025 |  |  |  |  |
| Địa điểm | Họp online qua google meet |  |  |  |  |
| Chủ trì | Phùng Văn Đức – Giám đốc VDSS/Giám đốc dự án |  |  |  |  |
| Thành phần tham dự | ###### Họ và tên |  |  | ###### Chức vụ/Vai trò | ###### Đơn vị |
|  | ###### Phùng Văn Đức |  |  | ###### GĐ Dự án | ###### VDSS |
|  | ###### Đặng Đình Hoàng |  |  | ###### Quản trị Dự án | ###### TTPM1 |
|  | ###### Vương Tiến Trung Hiếu |  |  | ###### BA | ###### DTTS |
|  | ###### Lê Xuân Thiều |  |  | ###### Developer | ###### Freelancer |
|  | ###### Phạm Văn Điệp |  |  | ###### Dev Lead | ###### Đối tác |
|  | ###### Ngô Thu Hiền |  | ###### QA |  | ###### DTTS |
|  | ###### Nguyễn Thái Huy |  | ###### Dev |  | ###### TTPM1 |
|  | ###### Phạm Thị Hồng Nhung |  | ###### PQA |  | ###### EVOTEK |

## 1. Mục tiêu

Trao đổi tình hình nhân sự và tiến độ triển khai dự án.

Thống nhất các hạng mục cần hoàn thiện để phục vụ nghiệm thu milestone và nghiệm thu tổng thể.

## 2. Nội dung

2.1. Tình hình nhân sự:

Ngô Thu Hiền (QA) thay thế Hòa NTK (QA) nghỉ sinh từ 29/12/2025; khối lượng công việc lớn do nhiều CSDL, tuy nhiên vẫn đảm bảo tiến độ.

Vương Tiến Trung Hiếu (BA) thay thế Trang ĐH (BA) điều chuyển sang dự án BIDV từ 29/12/2025.

Lê Xuân Thiều (Dev): onsite tại Tòa án (Thứ 3,4,5); remote (Thứ 2,6,7).

Nguyễn Thái Huy (Dev): kết thúc thực tập từ 01/2026, sẵn sàng OT buổi tối hỗ trợ dự án.

- Đánh giá chung: Nhân sự hiện tại vẫn đảm bảo tiến độ, chưa phát sinh vướng mắc lớn.

2.2. Tiến độ dự án:

Các phần việc tồn:

Thi hành án: đang triển khai, 10 UC đã thống nhất nghiệp vụ.

Án hôn nhân (phát sinh): cần đồng bộ dữ liệu sang C06–C12 và hệ thống Tư pháp.

Migrate dữ liệu cũ: cần nhiều thời gian do phụ thuộc phối hợp các bên.

- Đánh giá của PM: Cần khoảng 02 tuần để hoàn thiện phát triển; dự kiến tuần 3 tháng 01/2026 sẵn sàng nghiệm thu.

2.3. Công việc chuẩn bị nghiệm thu milestone/dự án:

(1) Lập biên bản xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện theo đúng format, gồm:

PL1: theo phạm vi công việc tuyên bố ban đầu.

PL02: các đầu việc phát sinh (16 yc + án hôn nhân + migrate dữ liệu)

Lưu ý: Có giải trình, đối chiếu luồng nghiệp vụ (theo master plan nội bộ) với các UC (theo thống nhất với KH). Ghi rõ trạng thái từng hạng mục (hoàn thành/chưa hoàn thành/không thực hiện, kèm lý do)

(2) Lập danh sách công việc anh Mạnh đã thực hiện (ngoài phạm vi team dự án).

- PM hoàn thiện (1) & (2) và gửi sếp Đức review trước khi ký với KH.

(3) Hoàn thiện bộ tài liệu nghiệm thu, theo đúng format:

SRS, Testcase - Test report, HDSD, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Thiết kế chi tiết, Script đồng bộ, tài liệu đặc tả API (nếu có), tài liệu HD khi upcode.

- PM lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện tài liệu.

## 3. Kết luận

| STT | Nội dung công việc |  | Người thực hiện | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện biên bản xác nhận khối lượng đã thực hiện (PL01, PL02) & trình sếp Đức review để phục vụ nghiệm thu milestone. |  | PM | 29/12/2025 |
| 2 | Lập danh sách công việc anh Mạnh đã thực hiện & trình sếp Đức review để phục vụ nghiệm thu milestone. |  | PM | 29/12/2025 |
| 3 | Lập kế hoạch hoàn thiện tài liệu nghiệm thu dự án và theo dõi tiến độ. |  | PM | 29/12/2025 |
| Chủ trì: Phùng Văn Đức – GĐ VDSS |  | Thư ký: Phạm Thị Hồng Nhung -PQA |  |  |  |